https://resultadosdigitais.com.br/marketing/metodologia-agil/

metodos ageis e documentacao
https://www.youtube.com/watch?v=3Smbhnmue7Y

        Metodologias ageis

são conjuntos de praticas que são utilizadas para entregar projetos mais rapido e este projeto pode ser dividido em pequenas partes. Sendo assim facilita atraves dessas pequenas partes fazer modificacoes, alem de o projeto esta alinhado com o que o cliente quer.

        Scrum
scrum: tecnica de desenvolvimento de projeto agil, dar visibilidade de todo o desenvolvimento do projeto. O scrum serve para organiza o projeto para saber a todo momento em que estagio ele está.

Papéis
são a equipe,a gestão,pessoasresponsáveis pelo projeto

- product owner: dono do produto,gestor do backlog, representante do cliente no projeto.
- Scrum master: o lider, o responsavel por deixar o ciclo do scrum fluíndo
- Time de desenvolvimento: todo o time de desenvolvimento, quem vai construir o projeto o pessoal que vai botar a mao na massa. Geralmente o time contém de 3 a 9 pessoas, o product owner e scrum master não fazem parte do time

Artefatos
Documentação e elementos gráficos

Backlog
tudo que o sistema tem.Responsavel por ela é o product owner

      - product backlog: lista de requisitos
      - sprint backlog: são as tarefas baseadas no product backlog que deverão ser realizadas

historias: sãocada tarefa, o que fazer?,qual motivo?

Burndown:
Grafico onde mostra os trabalhos que foram feitos e não feitos. No eixo y mostra a quantidade de trabalho ha executar e no y as datas de execuca. Através desses graficos que são analizados o progresso do time

     - grafico do produto
    - grafico da spriny

Eventos

Sprint: ciclo de desenvolvimento que serao excutadas as historias. Dura ate 4 semanas
- sprint planning: planejamento da sprint. Dura no maximo horas

Daily scrum: reuniao sobre o que for feito, que sera feito, se houve impedimentos

Sprint review: apresentacao da sprint ao product owner e definir a próxima sprint

Sprint retrespective: rever o progresso do trabalho e qualidade do time

fluxo do scrum